| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 |
| --- | --- | --- |
| Rut | 21787556-0 | 21.814.432-2 |
| Nombres | Eugenio | Tomas |
| Apellidos | Parada | Heise |
| Roles | QA/Testing/front end | DBA/ Analista Funcional/Lider |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Punto de ventas |
| --- | --- |
| Descripción | Permite realizar una reservación de forma online |
| Problemática detectada | Falta de canal para reservas |
| Solución esperada | Generación de reservaciones |
| Objetivos generales | Aumentar la productividad y eficiencia de la peluquería |
| Objetivos específicos | Creación de un canal de reservación mediante una página web que incluye reservación de hora y selección del servicio requerido |
| Alcance del proyecto | La página web permitirá la reservación de horas como también el tipo de servicio |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

El proyecto es creado dbido a la necesidad de mejorar la forma en el aque una peluqueria es gestionada, ya que actualmente se hace de forma presencial o por telefono, loque puede llegar a generar desorden y perdida de tiempo. La idea es crear un sistema en este caso una pag web que nos facilite este proceso, permitiendo a los clientes reservar horas de una manera mas sencilla y rapida. La idea es crear una pagina web que facilite estre proceso, permitiendo a los clientes reservar horas de manera rapida y sencilla. El publico objetivo al que intenta llegar este proyecto es a personas que utilizan internet y buscan una forma comoda de agendar sus citas en el peluquero.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Se utilizará una metodología ágil (Scrum), trabajando en etapas pequeñas para ir avanzando poco a poco en el desarrollo. Las tareas se dividirán entre los integrantes: Tomas: encargado del frontend y pruebas. Eugenio: encargado del análisis, base de datos y coordinación. Se realizan revisiones constantes para mejorar el sistema.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Se utilizarán computadores personales con acceso a internet para el desarrollo de la página web. El sistema podrá ser desplegado en un servicio de hosting o servidor en la nube. Arquitectura de software: Se utilizará una arquitectura cliente-servidor, donde el frontend estará desarrollado como una página web y el backend se encargará de la lógica del sistema y la gestión de datos. Lenguajes de programación: Java, JavaScript, HTML y CSS. Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Spring Boot para el desarrollo del backend y React para el frontend. Base de datos: MySQL. Repositorio: GitHub para el control de versiones y almacenamiento del código. Otros: Se utilizará Git para el manejo de versiones y herramientas como Visual Studio Code e IntelliJ IDEA para el desarrollo del proyecto.

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Planificación | hablar, planificar y concretar las ideas del proyecto | El equipo y pc | 2 horas | Tomas: habla con el cliente Eugenio: anota y da ideas | Llevar pc para tener respaldo digital |
| 2.- | Análisis de requerimientos | definir las funcionalidades que tendrá la página web (reservas, servicios, etc.) | definir las funcionalidades que tendrá la página web (reservas, servicios, etc.) | 3 horas | Tomas: define requerimientos con el cliente Eugenio: apoya con ideas | Hablar de esto con el cliente |
| 3.- | Diseño de base de datos | Crear la estructura de la base de datos (usuarios, reservas, servicios) | Computador, MySQL | 3 horas | Eugenio: diseña la base de datos | Revisar que no haya errores en relaciones |
| 4.- | Diseño de interfaz | Crear el diseño visual de la página web | Computador, Figma o bocetos | 3 horas | Tomas:diseña la interfaz | Considerar que sea fácil de usar |
| 5.- | Desarrollo frontend | Programar la interfaz de usuario en la web | Computador, React, VS Code | 6 horas | Tomas: desarrolla frontend | Conectar con backend |
| 6.- | Desarrollo Backend | Crear la lógica del sistema y conexión a la base de datos | Computador, Java, Spring Boot | 6 horas | Eugenio: desarrollar Backend | Probar funcionamiento de API |
| 7.- | Testing | Probar el sistema completo y corregir errores | Computador | 4 horas | Tomas: realiza pruebas Eugenio: corrige errores | verificar reservas correctamente |
| 8.- | Entrega al cliente | Hacer entrega al cliente | computador, PowerPoint | 2 horas | Tomas: Presentación Eugenio: aclara dudas | Revisar detalles finales y afinar faltas |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Describir tipo de información que entregará esta evidencia. Ej: Planificación, MER, Caso de uso, etc | Describir de forma sencilla la información que tendrá el documento. |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo frontend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega al cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.